Таблица3

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

в Харайгунском муниципальном образовании» на 2022 – 2026 годы

**по состоянию на \_\_\_\_\_01.01.2023 года\_\_\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 ****«****Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  **в Харайгунском муниципальном образовании» на 2022 – 2026 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 300000,00 | 131855,50 | 43,95% | 300000,00 | 131855,50 |  |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 840701,99 | 840701,99 | 100,00% | 840701,99 | 840701,99 |  |
| 1.3. | Софинансирование на капитальный ремонт дорог. | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 1 412840,10 | 540619,38 | 38,26% | 1 412840,10 | 540619,38 |  |

Глава администрации Харайгунского муниципального образования Синицына Л.Н.